# ELM 外卖平台 — 小组分工文档

项目名称: ELM 外卖平台（多角色外卖配送系统）

小组成员: 吴含俊、尹晓涵、张嘉溟、李嘉豪（共 4 人）

分工原则: 吴含俊独立负责全部前端（4 个角色端），后端开发、数据库设计、测试、文档、部署等其余工作由尹晓涵、张嘉溟、李嘉豪三人平均分配

---

## 一、分工总览

| 成员 | 负责模块 | 工作占比 |
| --- | --- | --- |
| 吴含俊 | 全部前端（Customer / Merchant / Rider / Manager 四端） | 前端 100% |
| 尹晓涵 | 账号认证模块 + 地址/骑手模块 + 需求分析文档 | 后端约 1/3 |
| 张嘉溟 | 商家/商品/订单核心交易模块 + 数据库设计 | 后端约 1/3（含核心最复杂模块） |
| 李嘉豪 | 评价/管理后台/上传/优惠券模块 + Bug修复 + 部署运维 | 后端约 1/3 + 部署 |

---

## 二、吴含俊 — 前端全栈开发

负责范围：Customer、Merchant、Rider、Manager 四个角色端的全部前端界面与逻辑，共 4 个独立 React 应用。

### 2.1 技术选型与工程搭建

4 个应用均采用 React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS v4

搭建 axios 请求层（api/config.ts：统一请求拦截器自动附加 JWT、响应拦截器处理 401 失效登出；api/index.ts：按业务域拆分的接口调用模块）

搭建 AuthContext（JWT 登录状态管理、角色白名单校验、本地存储持久化登录态）

4 个应用的 Dockerfile（Node 多阶段构建 + Nginx 静态资源服务 + SPA 路由回退）

### 2.2 Customer 端（客户端）

登录/注册页面

商家列表、商家详情、商品浏览（按分类筛选）

购物车、下单结算、支付确认

订单列表、订单详情、取消订单

收货地址管理（新增/编辑/删除/设默认）

商品评价提交

优惠券领取与查看

修复 BottomNav 组件遗留的死代码引用与底部导航点击失效问题

### 2.3 Merchant 端（商家端）

登录页面（角色校验：仅允许商家账号登录）

工作台看板（实时订单概览、快捷操作入口）

订单管理（接单/拒单/确认出餐/出餐完成，状态流转可视化）

商品管理（新增/编辑/上下架/删除，分类选择）

店铺设置（店铺信息编辑、一键开关店）

评价管理（查看评价、商家回复）

将原有 Mock 数据（store.ts）全部改造为真实接口对接

### 2.4 Rider 端（骑手端）

登录页面（角色校验：仅允许骑手账号登录）

工作台（可接单大厅、工作状态切换：空闲/忙碌/离线）

任务面板（进行中/待接单/已完成三个分栏，抢单/确认取餐/确认送达操作）

个人中心（骑手档案展示：姓名、评分、余额、累计单量、退出登录）

异常上报交互（UI 层，含图片说明占位）

### 2.5 Manager 端（管理端）

登录页面（角色校验：仅允许管理员账号登录）

数据看板（GMV、订单数、商家数、用户数、订单状态分布，对接真实管理后台接口）

用户管理（列表筛选、封禁/解封操作）

商家审核、财务结算、内容运营（轮播图/公告）三个模块的界面搭建

---

## 三、尹晓涵 — 账号认证 + 地址/骑手模块

负责范围：用户身份体系与两个外围业务模块，是整个系统权限校验的基础。

### 3.1 accounts（账号认证模块）

User / Role / UserRole 数据模型设计（自定义用户模型，手机号作为登录凭证）

注册接口（角色白名单校验：仅允许 customer/merchant/rider 自助注册，管理员账号不可通过接口自助创建）

登录接口（JWT access/refresh token 签发，账号封禁状态校验）

当前用户信息接口

RBAC 权限体系落地（has_role() 权限判断方法）

编写 accounts 模块单元测试（注册成功/重复注册/非法角色/登录成功/密码错误/用户不存在等场景）

### 3.2 addresses（收货地址模块）

Address 数据模型设计

地址增删改查接口

默认地址设置接口（原子事务保证同一用户仅有一个默认地址）

编写 addresses 模块单元测试

### 3.3 riders（骑手档案模块）

Rider 数据模型设计（工作状态枚举：离线/空闲/忙碌/配送中）

骑手个人信息查看/更新接口

骑手工作状态切换接口

编写 riders 模块单元测试

### 3.4 文档

《需求说明书》：系统角色定义、按角色划分的功能需求表、非功能需求（安全/数据完整性）、已知功能缺口梳理

《03-RBAC权限设计》文档：角色定义、权限矩阵、数据隔离策略

---

## 四、张嘉溟 — 核心交易模块（商家/商品/订单）+ 数据库设计

负责范围：系统最核心、最复杂的业务链路——从商家开店、商品上架到订单完整生命周期，是三人中工作量最集中的部分。

### 4.1 merchants（商家模块）

Merchant 数据模型设计

商家列表/详情公开接口

商家端「我的店铺」查看与编辑接口

开关店接口

修复商家可自行篡改评分/月销量字段的数据完整性问题（设置只读字段）

编写 merchants 模块单元测试

### 4.2 products（商品模块）

Product / Category 数据模型设计

商品公开浏览接口（按分类筛选、库存/上架状态过滤）

商家端商品管理接口（创建/更新/上下架/删除）

价格与库存合法性校验（价格 ≥ 0.01，库存 ≥ 0，防止负数攻击）

编写 products 模块单元测试（含商家数据隔离性测试：验证商家 A 无法操作商家 B 的商品）

### 4.3 orders（订单核心模块，本项目工作量最大的模块）

Order 数据模型设计（含地址快照、商品明细快照、9 种状态枚举、多个时间戳字段）

客户端接口：下单（服务端价格计算、库存原子扣减、起送金额校验）、支付、取消订单

商家端接口：订单列表、接单、拒单、确认出餐、出餐完成（四段状态流转）

骑手端接口：可接单列表、我的配送单、抢单（并发锁防超卖）、确认取餐、确认送达

取消/拒单后的库库存与销量自动回滚逻辑

编写 orders 模块单元测试（本项目测试用例最多的模块，覆盖下单校验、库存回滚、状态流转全链路）

### 4.4 数据库设计

全系统数据库 E-R 图设计（13 张核心表的实体关系，使用 Mermaid 绘制）

各表字段详细设计文档（字段类型、约束、默认值、业务含义说明）

《04-订单生命周期设计》文档：状态机图、状态流转触发条件与后置动作说明

---

## 五、李嘉豪 — 评价/管理后台/上传/优惠券模块 + Bug修复 + 部署运维

负责范围：辅助业务模块开发、全项目代码质量把关、以及从开发到可运行环境的最后一公里。

### 5.1 reviews（评价模块）

Review 数据模型设计

客户评价提交接口（限已完成订单、防重复评价）

商家评价列表查询、商家回复接口

编写 reviews 模块单元测试

### 5.2 admin_panel（管理后台模块）

管理员专属权限类（IsAdmin）设计

平台数据看板接口（GMV、订单/商家/用户统计聚合查询）

用户列表查询、封禁/解封接口

商家列表（管理视角）、强制下架接口

编写 admin_panel 模块单元测试（含权限边界测试：非管理员访问返回 403）

### 5.3 uploads（文件上传模块）

Upload 数据模型设计

图片上传接口（文件类型白名单校验、5MB 大小限制）

编写 uploads 模块单元测试

### 5.4 promotions（优惠券模块）

优惠券列表/详情查询接口

领取优惠券接口（防重复领取、过期校验）

我的优惠券查询接口

### 5.5 全项目代码审查与 Bug 修复

对全部已实现接口进行系统性代码审查，共发现并修复 13 个问题：

- P0 级：注册接口角色白名单缺失导致的权限提升漏洞

- P1 级：多个订单状态流转接口异常未捕获导致的 500 错误、骑手抢单并发竞态问题、商家可篡改只读字段问题

- P2 级：订单号唯一约束冲突处理、库存回滚遗漏销量同步、起送金额未校验、商品价格负数漏洞、评价接口类型校验绕过、接口权限校验缺失、序列化字段缺失、地址默认设置非原子操作等

修复后补充相应回归测试，保证全部 58 个测试用例通过

### 5.6 部署与运维

编写全部 Dockerfile 配置（后端镜像 + docker-compose 生产/开发编排）

编写 Nginx 反向代理配置（SPA 路由、API/WebSocket 转发、静态资源缓存）

编写 entrypoint.sh（容器启动自动执行数据库迁移、静态文件收集、初始数据播种）

编写《部署文档》（Docker 一键部署、手动部署、生产环境配置、Nginx/Systemd 配置）

扩充测试数据生成脚本（add_more_data.py：20+ 商家、10+ 客户、10+ 骑手、覆盖全部状态的订单数据、评价、优惠券）

编写《测试账号说明文档》（全部测试账号清单、Mock 数据概况、快速体验场景）

编写《接口文档 API.md》（全部已实现端点的请求/响应格式、错误码说明）

---

## 六、协作说明

**接口约定先行**：后端三人（尹晓涵、张嘉溟、李嘉豪）在各自模块开发前，先与吴含俊确认接口的请求/响应字段格式，避免前后端返工。

**统一响应规范**：全部接口遵循 `{code, message, data}` 统一响应格式，错误码按模块分段（1xxx 账号、3xxx 商家商品、4xxx 订单、5xxx 骑手/优惠券、6xxx 评价、9xxx 通用参数错误）。

**测试驱动**：每个后端模块开发者负责编写并维护自己模块的单元测试，合并前保证 `python manage.py test` 全部通过。

**文档同步更新**：功能变更后，对应负责人同步更新《API接口文档》与《需求/设计说明书》，避免文档与实现脱节。